RA-L 第三篇执行计划书

冻结 Flow-VLA 的多模式连贯性-价值协同推理 | 2026-07-08 版

项目总理判断：这个方案可以做，但论文主线必须从“ACG + Q-guidance 拼装”收缩为“冻结 Flow-VLA 推理阶段的冲突协调与安全退化”。原因是 ACG 已有 ICRA 2026 工作，Q-guided frozen SmolVLA 也已在 2026-07-02 的 Guided Action Flow 中出现；第三篇真正可投稿的差异点应是：多模式不连贯参考、连贯性方向与价值梯度的冲突处理、Critic 可信度门控、以及 SO-101 真机部署闭环。

1. 论文定位与一句话目标

一句话目标：在不更新 SmolVLA / Flow-VLA 参数的前提下，在采样循环中同时利用动作连贯性引导和长期价值梯度，并用冲突投影、可信度门控和幅度限制避免两者互相破坏。

建议题目：Coherence-Value Co-Guidance for Test-Time Adaptation of Frozen Flow-Based Vision-Language-Action Policies。

投稿定位：RA-L/ICRA 方向，重点强调 test-time adaptation、frozen policy、real robot safety，不要把文章写成训练新 VLA 或 RL fine-tuning。

2. RA-L 闭环故事线

RA-L 审稿人通常不会只因为模块组合给高分，必须看到一个闭环：真实部署问题清楚、方法正好解决这个问题、实验能验证每个假设、失败时有工程退化机制。因此这篇文章建议按下面闭环组织。

| 闭环环节 | 论文里怎么讲 | 实验/工程上怎么支撑 |
| --- | --- | --- |
| 痛点 | Frozen Flow-VLA 在长时序任务中有两个推理时问题：动作 chunk 不够连贯；动作虽平滑但长期任务价值不足。 | 用 SmolVLA baseline 失败视频展示抖动、停顿、抓取点偏移、擦拭覆盖不足和放置失败。 |
| 矛盾 | ACG 推动动作远离不连贯参考，Q-guidance 推动动作靠近高价值区域；两个方向可能夹角为负，直接相加会破坏执行性。 | 统计 cos(d_C,g_Q) 分布，展示 direct sum 在冲突样本中 jerk 或失败率上升。 |
| 方法 | 用 identity 与 shuffled 两种不连贯参考得到多模式连贯性方向，再用冲突投影、可信度门控和范数限制协调价值梯度。 | 消融表必须包含：无 shuffle、无 projection、无 gate、无 clipping、direct sum。 |
| 部署 | 方法不是离线调参技巧，而是 test-time safe co-guidance：Critic 不可信、扰动异常或动作越界时自动退回 ACG/base。 | SO-101 记录 fallback 次数、闭环频率、越界拦截、失败恢复案例。 |
| 结论 | 在不更新 VLA 参数的条件下，同时提高成功率、动作质量和部署可靠性；额外计算成本可控。 | LIBERO mean±std + SO-101 20/30 trials + latency breakdown。 |

3. 这个方案该怎么讲创新点

创新点不要写成“我们用了 ACG、用了 Critic、用了门控”。RA-L 版本要写成一个可被验证的问题闭环：为什么单独 ACG 不够，为什么单独 Q-guidance 不稳，为什么二者直接相加会失败，以及我们的协调机制如何把失败样本变成可部署动作。

| 创新点 | RA-L 叙事 | 技术落点 | 必须验证 | 相关入口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idea 1：多模式不连贯参考 | 不是为了多跑一个分支，而是指出 action chunk 的不连贯有不同失败模态：通信缺失与顺序错位。 | identity attention 得到 d_id；shuffled temporal/KV 得到 d_shuf；先固定融合，再动态选择。 | cos(d_id, d_shuf) 不能长期接近 1；两个分支在不同任务阶段或失败类型上有互补收益。 | ACG 论文：arXiv:2510.22201 ACG 代码：DAVIAN-Robotics/ACG |
| Idea 2：连贯性-价值协同引导 | 核心创新。单独 Q-guidance 追价值，单独 ACG 保连贯；本文解决二者同一采样循环中互相破坏的问题。 | 计算 cos(d_C,g_Q)，冲突时投影 Q 梯度，只保留不反对连贯性方向的价值修正。 | Proposed > ACG+Q 直接相加；投影后 jerk/total variation 不恶化，同时成功率提升。 | Q-guided VLA：Guided Action Flow Flow matching 基础：arXiv:2210.02747 |
| Idea 3：Critic 可信度门控与安全退化 | RA-L 真机友好点：不把 Critic 当永远正确的 oracle，而是显式承认 Critic 有不确定性。 | ensemble variance 控制 m_Q；动作越界/梯度异常/扰动异常时退回 v_C 或 v_base。 | Critic 不确定时关闭 Q-guidance 后，真实机器人不出现明显抖动、越界或成功率回退。 | SmolVLA 模型：lerobot/smolvla_base LeRobot 代码：huggingface/lerobot |
| Idea 4：固定 chunk 主线 + 简化自适应执行前缀 | 避免把第三篇写散。主线固定 chunk，执行前缀只是证明部署响应性，不作为第一贡献。 | H=10 为主实验；k∈{2,5,10} 只在真机或长时序任务做扩展分析。 | 长 chunk 在自由空间有效，短 chunk 在接触/抓取/放置阶段降低失败放大。 | ACT/action chunking：RSS 2023 paper ACT 代码：tonyzhaozh/act |

投稿风险：Guided Action Flow 已经覆盖“冻结 SmolVLA + action-chunk critic + Q 梯度”这个方向，所以第三篇不能把 Q-guidance 作为唯一贡献。写作时要明确：本文解决的是 ACG 的连贯性方向和 Q 梯度在同一采样循环中的破坏性干扰，以及真机部署时如何可信退化。

4. 方法主线：团队必须统一的版本

Frozen Flow-VLA 产生基础速度场 v_base。VLA 主体、视觉编码器、语言编码器和 action expert 参数全部冻结。

构造 identity attention 分支和 shuffled temporal/KV 分支，得到 v_id、v_shuf，并计算 d_id = v_base - v_id、d_shuf = v_base - v_shuf。

第一版先使用固定权重 d_C = 0.5 d_id + 0.5 d_shuf；第二版再做动态选择 j* = argmax S_j，避免一开始训练权重网络。

用 v_C = v_base + lambda_C d_C 得到连贯性增强速度，再近似预测干净 action chunk A_hat。

Critic 输入 (观测 o、语言 l、机器人状态 s、A_hat)，输出成功概率或阶段完成概率；对 A_hat 求梯度 g_Q。

计算 cos(d_C, g_Q)。若冲突，投影掉 g_Q 中反对 d_C 的分量；再做范数归一化、lambda_Q 限幅和 ensemble uncertainty gate。

最终速度 v_final = v_base + lambda_C d_C + lambda_Q m_Q Clip(g_Q_proj)。动作越界、Critic 不可信或扰动异常时退回 v_C 或 v_base。

建议放入论文 Method 的核心公式 d_j = v_base - v_j, j ∈ {id, shuf}; d_C = w_id d_id + w_shuf d_shuf A_hat = A^τ + (1 - τ)(v_base + λ_C d_C), g_Q = ∇_{A_hat} Q(o,l,s,A_hat) c = <d_C,g_Q> / (¦¦d_C¦¦_2 ¦¦g_Q¦¦_2 + ε) g_Q^proj = g_Q - min(0, <g_Q,d_C> / (¦¦d_C¦¦_2^2 + ε)) d_C m_Q = exp(-κ Var_i[Q_i(o,l,s,A_hat)]) v_final = v_base + λ_C d_C + λ_Q m_Q Clip(g_Q^proj; ρ ¦¦v_C¦¦_2)

公式解释：第一行给出多模式连贯性方向；第二行把当前 Flow 状态近似到干净 action chunk 并求 Critic 梯度；第三、四行是冲突检测与投影；第五行是 Critic 可信度门控；第六行是最终速度场。论文里要强调 v_final 仍在 frozen VLA 的采样轨道附近，只做推理时速度修正。

5. 代码融合路线

目标不是重写 LeRobot/SmolVLA，而是在现有 policy 推理路径外包一层 guidance adapter。建议采用最小侵入式改法：保留原有 policy API，对采样循环和 attention hook 做局部扩展。

| 模块 | 新增文件/接口建议 | 要改什么 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow sampler adapter | guidance/flow_sampler_guided.py；policy 参数增加 guidance_config | 让 SmolVLA 推理循环返回每个 Flow step 的 noisy action、tau、v_base；允许外部覆盖 v_final 后继续 Euler 更新。 | 关闭 guidance 时输出与原始 SmolVLA 数值一致或误差小于 1e-5。 |
| ACG branches | guidance/acg_branches.py；attention hook/context manager | 实现 identity attention 和 shuffled attention/KV/time-index 两个扰动分支；每个分支只影响 action token self-attention，不改视觉/语言 token。 | 能记录 ¦¦d_id¦¦、¦¦d_shuf¦¦、cos(d_id,d_shuf)，并在小 batch 上稳定运行。 |
| Critic | critics/action_chunk_critic.py；critics/train_critic.py | 输入 obs/lang/state/action chunk，输出 p_success 或 stage score。第一版复用 frozen SmolVLA language/task feature，视觉可先用缓存特征。 | validation AUC > 0.65 且 calibration 曲线不过度自信；episode-level split 无泄漏。 |
| Coordinator | guidance/coordinator.py | 实现 conflict cosine、projection、norm clipping、uncertainty gate、动作边界检查和安全退化。 | 直接相加会出问题的 case 中，投影版 jerk 不升高且成功率不下降。 |
| Metrics/logger | utils/guidance_logger.py；wandb/tensorboard schema | 逐 step 记录 lambda_C、lambda_Q、m_Q、cos(d_C,g_Q)、¦¦v¦¦、动作越界次数、latency。 | 每个 rollout 可回放 guidance 决策，失败案例能定位是 Critic、ACG 还是安全裁剪导致。 |
| Robot runtime | real_robot/so101_guided_policy.py | 在 SO-101 控制循环中加入闭环频率监控、首步动作偏差检查、gripper 特殊裁剪和 fallback。 | 真机闭环频率达到预设下限；任何异常都能退回 base/ACG，不硬执行异常动作。 |

6. 第一阶段技术实现顺序

这部分是给工程同学按顺序做的，不建议跳步。每一步都有 go/no-go 标准。

| 阶段 | 任务 | 产物 | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 跑通 frozen SmolVLA baseline：LIBERO 1-2 个任务 + SO-101 离线推理；固定 H=10。 | baseline success、latency、action TV/jerk、失败视频。 | 如果 baseline 不能稳定复现，先不做 guidance。 |
| Day 3-5 | 接入 identity ACG 和 shuffled ACG，统一 lambda_C、Flow step 位置、扰动层选择。 | d_id/d_shuf 范数和余弦相似度报告；每个任务至少 50 个 planning samples。 | 若 cos > 0.9 且性能无差异，砍掉多模式故事，只保留更优分支。 |
| Day 6-10 | 收集成功/失败/阶段失败 rollout，训练固定 horizon Critic。 | episode-level split 的 AUC、ECE、score histogram；可视化成功/失败 score。 | Critic 单独 guidance 无收益前，不进入复杂协调。 |
| Day 11-15 | 实现 Q-guidance、ACG+Q 直接相加、投影+门控版本。 | 核心四组对比：base、ACG、Q、ACG+Q direct、proposed。 | 如果 direct 与 proposed 无差异，简化为 uncertainty gate，不强写投影贡献。 |
| Day 16-23 | LIBERO-Long / Goal / Object 多种子实验，补齐消融。 | mean±std；失败分类；latency 和显存。 | 少于 3 seeds 不写强结论；先把趋势跑稳。 |
| Day 24-30 | SO-101 真机：抓取放置、精确放置/堆叠、Sponge Wipe-and-Place。 | 每任务每主要方法 20 次以上；真机异常动作日志。 | 若延迟不可接受，启用动态单分支 ACG、Q 后半程启用和视觉特征缓存。 |

7. 详细干活计划：按依赖推进

| 工作包 | 输入依赖 | 具体动作 | 交付物 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WP0 Baseline 复现 | LeRobot/SmolVLA 环境、LIBERO 任务、SO-101 离线日志 | 固定随机种子；保存原始 action chunk；统一 H、控制频率、action normalization。 | baseline.yaml、baseline_results.csv、失败视频目录。 | 工程 A + 实验 A |
| WP1 ACG 双分支 | 可 hook 的 attention 模块和 Flow sampler | 实现 identity、shuffle 两种上下文；每次规划保存 v_base、v_id、v_shuf。 | acg_directions.npz、cosine 分布图、单分支结果表。 | 算法 A |
| WP2 Critic 数据 | baseline/ACG rollout | 按 episode 划分；标注 success、stage completion、失败类型；生成 fixed-H chunk 样本。 | critic_dataset_v1、split.json、label_schema.md。 | 实验 A + 算法 B |
| WP3 Critic 训练 | WP2 数据和 frozen feature extractor | 先做 success probability；再做 ensemble；保存 calibration 和 score histogram。 | critic_ckpt、val_report.md、calibration.png。 | 算法 B |
| WP4 协调器 | WP1 directions + WP3 critic | 实现 projection、m_Q、norm clipping、fallback；所有开关进 config。 | coordinator.py、unit tests、direct vs proposed 小样本对比。 | 算法 A + B |
| WP5 仿真实验 | WP4 可运行版本 | 按主对比和消融矩阵跑 LIBERO；每个核心设置 3 seeds；自动汇总 mean±std。 | main_table.csv、ablation_table.csv、failure_cases.pdf。 | 实验 A |
| WP6 SO-101 真机 | 仿真趋势成立、延迟可接受 | 先 shadow mode 记录 guidance 不执行；再小步启用；最后做 20/30 trials。 | robot_trials.csv、latency.csv、safety_events.csv、视频。 | 实验 B + 安全负责人 |

8. Critic 数据与训练规范

数据必须按 episode 划分 train/val/test，禁止随机切 action chunk，避免相邻 chunk 泄漏。

数据来源包括 teleop 成功、SmolVLA 成功/失败、ACG 成功/失败、抓取偏移、擦拭不完整、放置失败、人工扰动和扰动后恢复。

第一版输出建议用 p_success 或 stage-completion probability，不要一开始追求精确折扣回报。

Critic 输入 action chunk 时要保留 H、执行前缀 k、当前关节状态、语言任务 embedding；否则长期价值会退化成短期动作分类。

训练要报告 AUC、ECE、Brier score、success/failure score histogram、ensemble variance 与真实失败率相关性。

9. 实验矩阵

| 类别 | 方法/消融 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 主对比 | SmolVLA、Identity ACG、Shuffled ACG、Fixed multi-mode ACG、Q-guidance、ACG+Q direct、Proposed | 证明每个组件的独立收益与协调收益。 |
| ACG 消融 | 去掉 identity、去掉 shuffle、固定权重 vs 动态选择、不同扰动层/Flow step | 证明多模式不连贯参考不是重复分支。 |
| 协调消融 | 去掉冲突投影、去掉 uncertainty gate、去掉 norm clipping、Q 只在后半程启用 | 证明安全协调机制降低负迁移。 |
| Critic 消融 | single critic vs ensemble；success probability vs stage score；是否使用 language/task feature | 证明 Critic 可信度决定 Q-guidance 是否可部署。 |
| 执行前缀 | 固定 H=10 vs k∈{2,5,10} | 只作为部署增强，分析性能-响应性折中。 |

10. 指标与论文图表清单

任务性能：success rate、stage completion、recovery success、success-to-failure regression rate。

动作质量：Jerk RMS、action total variation、轨迹长度、异常大动作比例、chunk 内相邻动作差异。

价值模型：AUC、ECE、Q/score 与真实成功率相关性、ensemble disagreement。

协调诊断：cos(d_C,g_Q) 分布、冲突比例、投影前后梯度范数、直接相加失败案例。

部署效率：policy latency、Critic forward/backward latency、closed-loop frequency、GPU memory、每次规划的 VLA 前向次数。

建议图表：方法总图、冲突投影示意、d_id/d_shuf 方向分析、LIBERO 主结果表、SO-101 真机结果表、失败案例网格、latency breakdown。

11. 写作框架

1.  Introduction：冻结 Flow-VLA 部署的两个矛盾：动作要连贯，长期任务价值也要提高；现有 ACG 和 Q-guidance 分别解决一半问题。

2.  Related Work：Flow/Diffusion policy、VLA/SmolVLA/pi0、ACG/test-time guidance、value-guided inference/offline critic、action chunking。

3.  Method：多模式不连贯参考、Critic action-gradient、冲突投影、uncertainty gate、安全退化。

4.  Experiments：先回答三个假设，再给主结果；不要只堆成功率，必须展示冲突和退化机制真的在工作。

5.  Limitations：Critic 泛化、额外计算、真机任务规模、对 base policy 质量的依赖。

12. 文献与代码入口

| 方向 | 论文/资源 | 代码/模型 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础模型 | SmolVLA paper/model | huggingface/lerobot | 作为 frozen Flow-VLA base policy 和工程框架。 |
| Flow VLA | pi0: VLA Flow Model | pi0 PDF | 支撑 flow-matching action expert 的背景叙事。 |
| Flow matching | Flow Matching for Generative Modeling | facebookresearch/flow_matching | 解释速度场、采样步和 guidance 插入点。 |
| 动作连贯性 | ACG: Action Coherence Guidance | DAVIAN-Robotics/ACG | identity attention 分支和训练-free test-time guidance 的直接基线。 |
| 价值引导 | Guided Action Flow | 当前未见官方代码链接 | 必须作为强相关工作；本文差异要放在 ACG-Q 冲突协调和安全门控。 |
| Action chunking | Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware | tonyzhaozh/act | 支撑 action chunk、temporal ensemble 和执行前缀设计。 |
| 仿真 benchmark | LIBERO paper/project | LIBERO docs | 作为主仿真实验环境与任务族划分。 |
| Diffusion/sequence policy | Diffusion Policy | real-stanford/diffusion_policy | 作为生成式动作策略、receding horizon 和动作质量指标参考。 |

13. Stop/Go 决策树

如果 d_id 与 d_shuf 高度相似且性能无差异：砍掉多模式 ACG，把主线收为“单一 ACG + Q 协调”。

如果 Q-guidance 单独无收益：停止协调模块，回到 Critic 数据、标签、梯度符号和校准。

如果 proposed 不优于 direct sum：不强行保留冲突投影，改写为 uncertainty-aware value guidance。

如果真实机器人延迟过高：每个 planning cycle 只跑一个扰动分支，Q 只在 Flow 后半程启用，缓存视觉特征，Critic 轻量化。

如果成功率提升但 jerk/越界明显恶化：不能投稿为可靠部署方法，必须先修安全裁剪和 fallback。

14. 最终交付物清单

| 交付物 | 负责人角色 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | 算法工程 | guidance adapter、ACG branches、Critic、Coordinator、logger 均可配置开关；base 输出可复现。 |
| 数据 | 实验工程 | LIBERO 与 SO-101 episode-level split、成功/失败/阶段失败标签、失败视频归档。 |
| 实验 | 实验工程 + PI | 主结果、消融、latency、失败案例齐全；每个核心结论至少 3 seeds 或真机 20 次。 |
| 论文 | 第一作者 | Introduction 不堆模块；贡献围绕 conflict-aware co-guidance；相关工作正面处理 ACG 和 Guided Action Flow。 |
| 答辩材料 | 项目负责人 | 准备三张关键图：冲突方向分布、direct vs proposed 失败案例、真机安全退化流程。 |